重大水利建设项目质量安全监督

工 作 动 态

2020年第1期

厦门市水利工程质量安全站                                                     2020年3月31日

【监督工作情况】

本季度对重大水利建设项目监督巡查115人次，发现质量安全一般隐患13处，责令整改通知书2份，对检查发现问题整改情况进行督促落实。至目前存在的质量安全隐患已全部整改，在建工程质量、安全生产总体处于可控状态。

对重大水利建设项目进行9次监督抽检，抽检结果均能满足设计及规范要求。

坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神和李克强总理重要批示要求，落实省、市工作部署和省、市领导批示精神，把疫情防控作为当前最重要最紧迫的政治任务，全站干部坚决服从上级疫情防控工作安排，积极投身疫情防控工作中，作先锋、当表率，统筹开展好疫情防控和水利工程监督工作，坚守岗位，确保水利工作不停摆、不耽误。局主要领导分管领导带头下沉一线、靠前指挥，在项目一线调研了解施工企业开工复工痛点难点，帮助协调事项，督促和协助各项目做好疫情防控措施。

截止目前，开展防疫检查45人次，全市9个在建市管水利工程全部复工，复工率达100%，其中4个项目现场施工人员返岗率实现100%，4个项目采取赶工措施，加大人员投入，施工人员返岗率超100%。

贯彻习近平总书记关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神，开展为期2个月的安全生产隐患大排查大整治行动。结合当前全市防汛和水库安全运行大检查以及水利行业房屋安全排查整治，重点检查各项目防汛、防火、防中毒窒息工作措施落实情况；工程现场安全防护措施情况，高边坡、深基坑、高支模、起重机械、脚手架、有限空间、爆破作业、施工临时用电等危险性较大的分部分项工程安全措施落实情况；加强对集中居住房屋、临时建筑用房以及疫情防控措施落实等情况的检查排查。对检查排查中发现的问题，督促各参建单位落实整改到位，确保问题整改闭合、消除隐患。

召开一季度安全生产工作形势分析会议，对一季度特别是节后复工复产以来各在建水利工程项目安全生产工作情况进行总结回顾、分析研判，并对围绕持续做好疫情防控指导服务、狠抓安全生产隐患排查治理等下一阶段安全生产监督工作重点进行了部署安排。

陈忠副局长带队现场调研莲花水库取水口分层取水改造工程进展情况，明确关键节点完成时限，我站主动对接，做好各项监督服务工作，配合审查重大危险源专项施工方案，并针对其项目进展滞后问题，约谈施工单位法人，推进工程建设。

【动态要闻】

节前陈忠副局长带队对重点省市水利工程安全生产工作，农民工工资支付等情况进行检查，并慰问一线建设工作者。

配合杏林湾排涝泵站工程项目施工进行安排，及时组织对泵站底板钻孔灌注桩重要隐蔽验收、桩基检测选桩、监督抽检，做好服务推进工程进展

莲花水库工程通过合同工程完工验收

为切实保障社会信用主体权益，减少新冠肺炎疫情期间因不可抗力因素造成失信行为对市场主体的不良影响，帮助市场主体修复自身信用，市水利局研究出台在建水利工程在此次疫情期间因不可抗力因素造成失信行为予以特别修复或可以不纳入失信记录的行为情形、标准、条件，助力企业复工复产。

陈忠副局长带队到水务集团调研水利工程复工情况，协调工程建设有关事宜。